- Информация

- об инвестиционных программах  регулируемой организации - Муниципального  унитарного  предприятия  « Уссурийск- Водоканал» Уссурийского  городского  округа  и отчетах об их реализации  за  2014 год, по  водоотведению.

| Наименование инвестиционной программы | Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 07 декабря 2010 года № 334-НПА ( ред. от 22.12.2014г.) |
| Цели инвестиционной программы | Повышение надёжности работы очистных сооружений канализации. Повышение энергетической эффективности предприятия. |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Согласовано Департаментом по тарифам Приморского края |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Утверждено Решением Думы Уссурийского городского округа |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2010 – 2015 годы. |

- Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2014 год, тыс. руб. ( без НДС и налога на прибыль) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях –аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. | 3110,0 | Надбавки к тарифам на услуги водоотведения. |
| - Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г.Уссурийска | - 8230,0 | Надбавки к тарифам на услуги водоотведения. |
| - Всего по водоотведению | - 11340,0 |  |

- Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях –аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. |  | Экономия электроэнергии 683,3 тыс.кВт/ч. в год. | Срок исполнения мероприятия 2015 год. |
| Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г.Уссурийска |  | Экономия электроэнергии 438,0 тыс.кВт/ч. в год. | Срок исполнения мероприятия 2015 год. |

- Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный  2014 год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании нвестиционных средств за отчетный 2014 год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях –аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска | 0 | Надбавки к тарифам на услуги водоотведения. |
| 2 квартал |  | 0 |  |
| 3 квартал |  | 0 |  |
| 4 квартал |  | 2976,40 |  |
| Итого за 2014год |  | 2976,40 |  |
| - 1 квартал | - Модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г.Уссурийска | - 0,86 | Надбавки к тарифам на - услуги водоотведения. |
| 2 квартал |  | - 3947,84 |  |
| 3 квартал |  | - 4796,95 |  |
| 4 квартал |  | 0 |  |
| - Итого за 2014год |  | 8745,65 |  |
| - Всего за 2014 год |  | - 11722,05 |  |
| - 1 квартал |  | - 0,86 |  |
| 2 квартал |  | - 3947,84 |  |
| 3 квартал |  | - 4796,95 |  |
| 4 квартал |  | - 2976,40 |  |